РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022                                             № 10                              х. Меркуловский

Об  утверждении  плана   проведения

противопаводковых  мероприятий  на

территории Меркуловского сельского

поселения в 2022 году.

В целях предупреждения возможного ущерба во время возможного паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2022 году

постановляЮ:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в Меркуловском сельском поселении в 2022 году согласно приложению  №1  к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по координации и контроля за проведением неотложных противопаводковых мероприятий в Меркуловском сельском поселении согласно приложению  №2  к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

4. Постановление №13 от 02.02.2021«О проведении противопаводковых мероприятий на территории Меркуловского сельского поселения 2021 года» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Администрации Меркуловского

сельского поселения                                                                       Е.А.Мутилина

Приложение  №1

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского поселения

№ 10  от  02.02.2022 г.

План

проведения  противопаводковых мероприятий в Меркуловском сельском поселении в 2022 году.

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные за выполнение | Кто контролирует | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства. | До 05.03.2022 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 2. | Провести обследование прудов, плотин, мостов и других объектов повышенной опасности, выполнить необходимые работы по сбросу воды из прудов для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности. Произвести очистку водоотводных каналов. | До 06.03.2022 г. | Чукарина С.И. Руководители имеющие в собственности гидротехнические сооружения. | Мутилина Е.А. |  |
| 3. | Откорректировать данные по расчету сил и средств задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. | До 05.03.2022 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Определить места заправки ГСМ, создать резервы ГСМ. | До 06.03.2022 г. | Чукарина С.И. Руководители от которых выделяются силы и средства | Мутилина Е.А. |  |
| 5. | Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления, обратив особое внимание отдаленным хуторам Калиновский, Варваринский. | До 06.03.2022 г. | Мутилина Е.А. | Мутилина Е.А. |  |
| 6. | Определить места выемки грунта, для отсыпки заградительных дамб. | До 06.03.2022 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 7. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления. | Мутилина Е.А. | Мутилина Е.А. |  |
| 8. | Создать рабочую группу по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых мероприятий при комиссии по ЧС и ПБ Администрации Меркуловского сельского поселения | До 05.03.2022 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 9. | Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения. | До 06.03.2022 г. | Чукарина С.И. Грачева В.А. | Мутилина Е.А. |  |
| 10. | Принять меры по предотвращению попадания в реки, пруды сточных вод из навозохранилищ, мест хранения ядохимикатов, удобрений, свалок ТБО. | До начала паводка | Чукарина С.И., руководители с/х предприятий | Мутилина Е.А. |  |
| 11. | Организовать выполнение в полном объеме санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления населенных пунктов, усилить контроль за сооружениями водоснабжения населения. | До 05.05.2022 г. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 12. | Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за уровнем воды и ледовой обстановкой на реках, прудах. | Весь период.. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 13. | Через газету и информационные стенды, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |
| 14. | Организовать заблаговременное отселение людей, вывод скота, вывоз фуража и других материальных ценностей из зон предполагаемого подтопления. | До начала паводка. | Чукарина С.И. Руководители предприятий, организаций, учреждений. | Мутилина Е.А. |  |
| 15. | Обеспечить своевременное медицинское обслуживание, создать запасы медикаментов в населенных пунктах, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. | До начала и во время паводка. | Чукарина С.И. Яковлева Г.Г. Кружилина Е.П. Салаватуллина Е.Г. | Мутилина Е.А. |  |
| 16. | Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, передачу и выполнение на местах распоряжений КЧС и ПБ Шолоховского района и Меркуловского сельского поселения. | Постоянно. | Чукарина С.И. Кухтина Н.В. | Мутилина Е.А. |  |
| 17. | Организовать круглосуточное дежурство в Администрации Меркуловского сельского поселения, а также на предприятиях и в организациях находящихся в зонах предполагаемого подтопления. | С начала паводка. | Чукарина С.И. | Мутилина Е.А. |  |

Специалист   по вопросам ПБ  и ЧС                                    	С.И.Чукарина

Приложение  №2

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского поселения

№ 10  от  02.02.2022 г.

Состав

рабочей  группы по координации и контролю за проведением неотложных

противопаводковых мероприятий

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мутилина Елена Анатольевна | Глава Администрации Меркуловского сельского поселения, председатель комиссии по ПБ и ЧС поселения – руководитель |
| 2. | Чукарина Светлана Ильинична | Специалист Администрации Меркуловского сельского поселения – заместитель руководителя |
| 3. | Миронов Михаил Иванович | Директор МБОУ «Калиновская СОШ» (по согласованию) |
| 4. | Локтионов Николай Кириллович | Директор СПК «Племзавод-Меркуловский» |
| 5. | Кухтина Наталья Владимировна | Глава сельского поселения. |
| 6. | Шпынев Дмитрий Михайлович | Мастер участка СЭС (по согласованию) |
| 7. | Яковлева Галина Григорьевна | Заведующая Меркуловской врачебной амбулаторией (по согласованию) |
| 8. | Николаева Елена Ивановна | Директор МБУК «Меркуловский СДК» |
| 9. | Кружилина Елена Петровна | Медсестра Меркуловской врачебной амбулаторией |
| 10. | Димов Александр Александрович | УУП МО МВД РФ «Шолоховский» (по согласованию) |
| 11. | Дубинин Виталий Викторович | Дружинник КД (по согласованию) |
| 12. | Салаватуллина Елена Геннадьевна | Заведующая Калиновским ФАп |

Специалист   по вопросам ПБ  и ЧС	С.И.Чукарина