ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству

и землепользованию Меркуловского сельского поселения на 2012 – 2014 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" октября 2012 ГОДА

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финанси-рования до главных распорядителей средств бюджета Меркуловского сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины не исполнения плана бюджетых ас- сигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 1330,4 | 929,1 | 929,1 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 263,2 | 263,2 | 263,2 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1017,2 | 666,0 | 666,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на оформление права муниципальной собственности |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 215,5 | 215,5 | 215,5 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 215,5 | 215,5 | 215,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 2 | Содействие занятости населения (общественные работы) |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 3 | Уличное освещение |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 70,0 | 39,0 | 39,0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 70,0 | 39,0 | 39,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий (грейдирование, снегоочистка, установка знаков и пр.) |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 350,6 | 339,6 | 339,6 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 203,6 | 203,6 | 203,6 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 147,0 | 136,0 | 136,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 5 | Содержание и благоустройство памятников |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 30,7 | 30,6 | 30,6 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,7 | 30,6 | 30,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение башни «Рожновского» |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 150,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 7 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за услуги водоснабжения |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 69,8 | 69,8 | 69,8 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение детской площадки |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 209,2 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 209,2 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия, направленные на организацию утилизации и переработки бытовых, биологических и промышленных отходов |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 10 | Благоустройство и содержание мест захоронения |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 161,9 | 161,9 | 161,9 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 161,9 | 161,9 | 161,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 11 | Прочее по благоустройству |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |

Специалист Администрации

Меркуловского сельского поселения                                  А.М. Цырульников