ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству

и землепользованию Меркуловского сельского поселения на 2012 – 2014 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" июля 2013 ГОДА

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финанси-рования до главных распорядителей средств бюджета Меркуловского сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины не исполнения плана бюджетых ас- сигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 1455,3 | 299,0 | 299,0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 942.6 | 53,8 | 53,8 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 512.7 | 245,2 | 245,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на оформление права муниципальной собственности |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 95.2 | 94.0 | 94.0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 95.2 | 94.0 | 94.0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 2 | Содействие занятости населения (общественные работы) |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 17.0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 17.0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 3 | Уличное освещение |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 50.0 | 17,6 | 17,6 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50.0 | 17,6 | 17,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий (грейдирование, снегоочистка, установка знаков и пр.) |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 278.6 | 53,8 | 53,8 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 216.4 | 53,8 | 53,8 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 62.2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 5 | Содержание и благоустройство памятников |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 32,2 | 21,1 | 21,1 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 32,2 | 21,1 | 21,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 6 | Озеленение |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 0.0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0.0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 7 | Установка водонапорной башни |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 150,1 | 72,3 | 72,3 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,1 | 72,3 | 72,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт водопроводной линии |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия, направленные на организацию утилизации и переработки бытовых, биологических и промышленных отходов |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 15,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 10 | Благоустройство и содержание мест захоронения |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 30,0 | 29,0 | 29,0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 29,0 | 29,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение башни «Рожновского» |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 430,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 402,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 13 | Постановка на учет ГТС в х.Варваринский |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 40 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 37,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение резервных источников электроснабжения объектов жизнеобеспечения |  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения | всего | 306 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 286,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |

Специалист Администрации

Меркуловского сельского Н.Г.Меркулова