Начало формы

АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕРКУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШОЛОХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|  27  апреля   2018 г. №  37 |

Об  утверждении   комплексного   плана-графика

мероприятий,   направленного  на  избавление  от

визуального мусора и создания привлекательного

облика территории  Меркуловского  сельского

поселения на 2018-2022 годы

        В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, администрация Меркуловского сельского поселения

        **постановляет:**

              1.  Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Меркуловского сельского поселения на 2018-2022 годы согласно приложению.

              2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте в сети Интернет администрации Меркуловского сельского поселения

              3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава   Администрации

Меркуловского сельского поселения                                   Е.А.Мутилина

                             Приложение к Постановлению администрации

Меркуловского сельского поселения

От 26.04.2018 г. № 37

**План график мероприятий, направленных на избавление**

**от визуального мусора и создания привлекательного облика**

**территории  Меркуловского сельского поселения Шолоховского муниципального района Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся информационных конструкций | В течение 2018 года | АдминистрацияМеркуловскогосельскогопоселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Меркуловского сельского поселения, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, включая здания, имеющие статус культурного наследия | До декабря 2018 года | АдминистрацияМеркуловскогосельскогопоселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства Меркуловского сельского поселения | Постоянно | АдминистрацияМеркуловскогосельскогопоселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | До декабря 2019 года | АдминистрацияМеркуловскогосельскогопоселения |
| 5 | Проведение информационно разъяснительной работы с населением ипредпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализацииплана-графика | АдминистрацияМеркуловскогосельскогопоселения |