РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

пер.Победы,5, х. Меркуловский, 346261 тел.(86353) 78-1-42

ОГРН 1056139005911, ИНН/КПП 6139007267/613901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09 ноября 2018 г. |  | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |
|  | № 83 |  |

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной

программе Меркуловского сельского поселения

«Благоустройство территории и обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Меркуловского сельского поселения»

по результатам за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по  муниципальной программе Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» по результатам за  9 месяцев 2018 года согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                    Е.А.Мутилина

Исп. Рыльщикова И.С.

Тел.88635328402

Приложение 1

к  постановлению Администрации Меркуловского

сельского поселения от 09.11.2018г. №83

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 октября 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 188,5 | 109,2 | 109,2 |  |
| 1.1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории(ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 10,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.1.2 | Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | 78,5 | 33,3 | 33,3 |  |
| 1.1.3 | Благоустройство и содержание мест захоронений | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 30,0 | 13,6 | 13,6 |  |
| 1.1.4. | Содержание и благоустройство памятника | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | 21,0 | 14,8 | 14,8 |  |
| 1.1.6. | Содержание пляжей (приобретение раздевалок, грибков) | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением состояния пляжей |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | Размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений, указатели, баннеры и пр.) | Администрация Меркуловского сельского поселения | Информирование населения Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9 | Приобретение, установка и содержание уличных тренажеров, спортивных комплексов и оборудования | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10 | Благоустройство и содержание мест захоронений | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением состояния мест захоронений |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.11. | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 16,5 | 16,4 | 16,4 |  |
| 1.1.12. | Расходы на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации по объектам благоустройства площадок Меркуловского сельского поселения | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.13. | Работы по содержанию ГТС | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением общественных территорий Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.14 | Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории) | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке |  | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Оформление документов, страхование, оплата транспортного налога коммунальной и специальной техники | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2018г. |  | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0, |  |
| 2.1.2 | Содержание объектов газоснабжения | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2018г. |  | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3 | Ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво-ренности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2018г. |  | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |
| 4.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Страхование гидротехнических сооружений | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2017г |  | 31.12.2017г | 23,2 | 23,2 | 23,2 |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 30.09.2018г. | X | X | X |  |