ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| 26 февраля 2019г. | № 23 | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета за 2018 год

о реализации муниципальной программы

Меркуловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

Меркуловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2018 год , согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Меркуловского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Меркуловского

сельского поселения	                                                    Е.А.Мутилина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского  поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из областного бюджета и  бюджета поселения в сумме 1447,6  тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме1444,8тыс.рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых в целях  безопасности дорожного движения;

-  разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания улично-дорожной сети;

Проведенные мероприятия по реализации Программы   представлены

в таблице 1.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети поселения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Меркуловском сельском поселении;

- сократить детский дорожно-транспортный травматизм;

- поддерживать внутрипоселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

I I I. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 1447,6 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 382,7 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 1064,9 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составили в целом по Программе 1444,8тыс. рублей.

-  за счет средств областного бюджета 382,7 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 1062,1руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

I V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы улучшились  транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования Меркуловского сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

V. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Меркуловского сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 2018год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие1.1 Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | - Администрация - Меркуловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация - Меркуловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | позволит реализовывать мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них | позволит реализовывать мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация - Меркуловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Основное мероприятие 2.1. Проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении: Основное мероприятие 2.2 -Разработка дислокации дорожных знаков в населенных пунктах -Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокацией дорожных знаков в населенных пунктах -Установка, ремонт, замена искусственных неровностей на опасных участках улично-дорожной сети -Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками | Администрация Меркуловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней |  |

- Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | проценты | 52 | 51,1 | 51,1 |  |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Меркуловского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»    за  2018год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1447,6 | 1444,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет | 382,7 | 382,7 |
|  |  | районный бюджет | 1064,9 | 1062,1 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Меркуловского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | всего | 1447,6 | 2467,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет | 382,7 | 382,7 |
|  |  | районный бюджет | 1064,9 | 1062,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Меркуловского сельского поселения». | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Основное мероприятие 2.2 | Проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в поселении: -Разработка дислокации дорожных знаков в населенных пунктах -Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокацией дорожных знаков в населенных пунктах -Установка, ремонт, замена искусственных неровностей на опасных участках улично-дорожной сети -Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |