ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

х.Меркуловский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Меркуловского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения и

обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Меркуловского сельского поселения» за 2016год

На основании постановления Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения Шолоховского района»,:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения "Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 16.10.2013 №130 «Об утверждении муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Меркуловского сельского поселения.

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                                       Е.А.Мутилина

Исп: Меркулова Н.Г

Тел: 78-1-42

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского  поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2016  году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 164,5 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 164,5 тыс.рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на освещение территории, содержание и благоустройство памятника, оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование, содержание и текущий ремонт  объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая  разработку  проектно-сметной документации, схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения, работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости, мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок), благоустройство и содержание мест захоронений и прочие мероприятия по благоустройству территории.

А также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения, содержание в чистоте обочин дороги.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 164,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составили в целом по Программе 164,5тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 80 | 80 | 0 | Нет денежных средств |
| 2. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процент | 30 | 30 | 30 |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Меркулова Н.Г | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) |  |  |  |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Прочие мероприятия по благоустройству территории | - |
| 1.1.2 | Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения |  |  |  |  |  | Освещение хутора | Освещение хутора | - |
| 1.1.4 | Благоустройство и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  | Благоустройство и содержание мест захоронений | Благоустройство и содержание мест захоронений | - |
| 1.1.5 | Содержание и благоустройство памятника |  |  |  |  |  | Содержание и благоустройство памятника | Содержание и благоустройство памятника | - |
| 1.1.6 | Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.7 | Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) |  |  |  |  |  | Буртование свалки | Буртование свалки | - |
| 1.1.8 | Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование |  |  |  |  |  | Постановка на учет объектов в собственность | Постановка на учет объектов в собственность | - |
| 1.1.9 | Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | Содержание и текущий ремонт объектов ВКХ | Содержание и текущий ремонт объектов ВКХ | - |
| 1.1.10 | Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения |  |  |  |  |  | Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | - |
| 1.1.11 | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости |  |  |  |  |  | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Меркулова Н.Г.. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка и ремонт водонапорной башни |  |  |  |  |  | Установка и ремонт водонапорной башни | Установка и ремонт водонапорной башни | - |
| 1.1.2 | Достоверность ПСД на капитальный ремонт водонапорной сети |  |  |  |  |  | Достоверность ПСД на капитальный ремонт водонапорной сети | Достоверность ПСД на капитальный ремонт водонапорной сети | - |
| 1.1.3 | Приобретение глубинных насосов |  |  |  |  |  | Приобретение глубинных насосов | Приобретение глубинных насосов | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов» № 99 от 28.12.2015 | На реализацию Программы в 2016 году выделено 164,5 тыс.рублей | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2014 - 2020 | 01.01.2016-31.12.2016 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, областного бюджета, федерального, бюджета Шолоховского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» за 2016 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | всего | 164,5 | 164,5 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 164,5 | 164,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | всего | 164,5 | 164,5 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 164,5 | 164,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | всего | 34,5 | 34,5 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 34,5 | 34,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Благоустройство и содержание мест захоронений | всего | 16,2 | 15,7 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 16,2 | 15,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание и благоустройство памятника | всего | 52,0 | 52,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | всего | 16,8 | 16,8 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 16,8 | 16,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 80,3 | 80,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 80,3 | 80,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Обеспечение | всего | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12 | качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения |  |  |  |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Меркуловского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2016 году «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | 0 | 0 | 0 | - |
| Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения | 0 | 0 | 0,0 | - |
| Благоустройство и содержание мест захоронений | 16,2 | 15,7 | 0,5 | - |
| Содержание и благоустройство памятника | 52,0 | 52,0 | 0 | - |
| Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения | 0 | 0 | 0 | - |
| Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | 16,8 | 16,8 | 0 | - |
| Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | 0 | 0 | 0 | - |
| Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 80,3 | 80,0 | 0,3 | - |
| Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | 0 | 0 | 0 | - |
| Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | 0 | 0 | 0 | - |
| ВСЕГО: | 165,3 | 164,5 | 0,8 | - |

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном году
«Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

- Меркуловского сельского поселения»
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | -10,0 | Перераспределение средств на более важные мероприятия | Постановление №103 от 07.11.2016 |
| Благоустройство и содержание мест захоронений | -14,2 | Перераспределение средств на более важные мероприятия | Постановление №103 от 07.11.2016 |
| Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | -66,1 | Экономия бюджетных средств при установке водонапорной башни | Постановление №103 от 07.11.2016 |
| Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | -42,1 | Недостаточно в наличии средств на оформление объектов в собственность | Постановление №103 от 07.11.2016 |
| Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | -0,4 | Перераспределение средств на более важные мероприятия | Постановление №103 от 07.11.2016 |
| Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | +50,0 | Не запланированные средства на ПСД | Постановление №103 от 07.11.2016 |
| ВСЕГО: |  |  | Постановление №103 от 07.11.2016 |

| - Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 2016году «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | бюджет поселения | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет бюджета поселения |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей |  |  | % |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Приобретение и содержание автобусных остановок | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Благоустройство и содержание мест захоронений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Содержание и благоустройство памятника | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| * в соответствии с правовыми актами, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 2016 году «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения - Меркуловского сельского поселения» (наименование программы) Субсидии на благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Меркуловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Анализ реализации Программы в 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты. Специалист                                          Н.Г.Меркулова